## Slide 1: SWE – Gruppe B1 (A) 18.12.2024 PO
Matthias Grief

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Was haben wir seit letztem Termin erreicht?
Herausforderungen
Projektzeitplan
Unsere Pläne bis zum nächsten Termin
Ampelstatus
Stundentabelle

## Slide 3: Was haben wir seit letztem Termin erreicht?
Handbuch angefangen
Interaktive Formeln weitgehend implementiert
Inhaltseditor weitergemacht

## Slide 4: Herausforderungen
Implementierung des Inhaltseditors deutlich komplexer als erwartet
PHP Debugger zum laufen bringen

## Slide 5: Projektzeitplan
Abgabetermin: 8.1.2025
Chart: Woche
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Gesamt | 28.5 | 57 | 69 | 88.75 | 133.5 | 142.5 | 170 | 190.5 | 210.5 | 230.5
Schätzung | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398

## Slide 6: Unsere Pläne bis zum nächsten Termin
Inhaltseditor fertigstellen
Handbuch fertigstellen
Fehler finden & beheben
Abschlusspräsentation

## Slide 7: Ampelstatus

## Slide 8: Stundentabelle
Name | Rolle | Wochenstunden | Gesamtstunden bisher
Grief | PO | 3,5 | 40,25
Richenzhagen | PO | 2 | 31,25
Blommel | QM | 2 | 41,75
Hazinedar | QM | 6 | 35,5
Dalmus | SM | 1 | 25,25
Awuklu | SM | 5,5 | 36,5
 |  | Gesamt: 20 | Gesamt: 210

## Slide 9: FH Aachen Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik SWE – Gruppe B1 (A) www.fh-aachen.de
Fragen?