## Slide 1: SWE – Gruppe B1 (A) 27.11.2024 PO
Nathan Richenzhagen

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Was haben wir seit letztem Termin erreicht?
Herausforderungen
Projektzeitplan
Unsere Pläne bis zum nächsten Termin
Ampelstatus
Stundentabelle

## Slide 3: Was haben wir seit letztem Termin erreicht?
Rekapitulation des Projektstandes und Feedbacks
Wechsel in die agile Phase: Sprint Planning
Backlog-Organisation über GitLab wurde aufgebaut.
Was ändert sich in der agilen Phase?

## Slide 4: Herausforderungen
Anforderungen bis Abgabetermin sinnvoll einteilen.
Abdecken aller Issues im Backlog
-> resultierende technische Aufgaben und Erfolgskriterien

## Slide 5: Projektzeitplan
Abgabetermin: erste Januarwoche 2025
Sprintdauer: 1 Woche
Zeitangebot: 199 Stunden
Features:
  Suchfunktion für Textinhalte auf der Lernplattform
  Loginbereich zur Neuanlage von Texten, Fächern und Themen, sowie deren Anpassung und Löschen

## Slide 6: Unsere Pläne bis zum nächsten Termin
Sprint Planning abschließen: Sprint 1 starten
Planung Zeitaufwände der Arbeitsschritte
Entwicklung des Produkts
  Neue Features hinzufügen
  Requirements umsetzen
  Qualität sicherstellen/Erfolgskriterien überprüfen

## Slide 7: Ampelstatus

## Slide 8: Stundentabelle
Name | Rolle | Wochenstunden | Gesamtstunden bisher
Grief | PO | 2,5 | 28,25
Richenzhagen | PO | 2,5 | 20
Blommel | QM | 2 | 32,25
Hazinedar | QM | 1 | 23
Dalmus | SM | 0,5 | 16,75
Awuklu | SM | 0,5 | 19,5
 |  | Gesamt: 9 | Gesamt: 142,5

## Slide 9: FH Aachen Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik SWE – Gruppe B1 (A) www.fh-aachen.de
Fragen?