## Slide 1: SWE – Gruppe B1 (A) 11.12.2024 PO
Nathan Richenzhagen

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Was haben wir seit letztem Termin erreicht?
Herausforderungen
Projektzeitplan
Unsere Pläne bis zum nächsten Termin
Ampelstatus
Stundentabelle

## Slide 3: Was haben wir seit letztem Termin erreicht?
Zweiten Sprint durchgeführt
Loginsystem vollständig implementiert
  Fehlende Anforderungen wurden umgesetzt:
  Benutzerlogin (Lehrer/Betreuer)
  „Passwort ändern“-Funktion
Inhaltseditor der Webseiteninhalte fortgesetzt
Frontend-Verknüpfungen vorhanden
Suchfunktion auf allen Seiten implementiert

## Slide 4: Herausforderungen
Teilweise Issues aus Sprint 1 abschließen
Krankheitsfälle/Praktika

## Slide 5: Projektzeitplan
Abgabetermin: 8.1.2025
Features vollständig bis Woche des 18.12.2024
-> letzter Sprint startet heute
  ggf. notwendige Anpassungen bis 1.1.2025

## Slide 6: Unsere Pläne bis zum nächsten Termin
Nächsten Sprint planen und durchführen
  Inhaltsbearbeitung fertigstellen und mit jetzigem Stand verknüpfen
  Abschließende Kontrolle
  Ggf. neue Kundenwünsche berücksichtigen, umsetzten und Kosten festlegen
-> Abschließen des Projekts

## Slide 7: Ampelstatus

## Slide 8: Stundentabelle
Name | Rolle | Wochenstunden | Gesamtstunden bisher
Grief | PO | 4,5 | 36,75
Richenzhagen | PO | 5,5 | 29,25
Blommel | QM | 5 | 39,75
Hazinedar | QM | 1 | 29,5
Dalmus | SM | 4 | 24,25
Awuklu | SM | 0,5 | 31
 |  | Gesamt: 20,5 | Gesamt: 190,5

## Slide 9: FH Aachen Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik SWE – Gruppe B1 (A) www.fh-aachen.de
Fragen?