## Slide 1: SWE – Gruppe B1 (A) 13.11.2024 PO
Matthias Grief

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Was haben wir seit letztem Termin erreicht?
Herausforderungen
Projektzeitplan
Unsere Pläne bis zum nächsten Termin
Ampelstatus
Stundentabelle
Umstellung auf Scrum

## Slide 3: Was haben wir seit letztem Termin erreicht?
Qualitätsmanagment definiert
Arbeitsabläufe definiert
Technische Dokumentation aufgebaut
Scrum Arbeitsablauf erdacht

## Slide 4: Herausforderungen
Entwicklung nicht so weit wie erwartet
Kommunikation von Erwartungen nicht klar

## Slide 5: Projektzeitplan

## Slide 6: Unsere Pläne bis zum nächsten Termin
Fertigstellen des Produktes
Testen auf verschiedenen Geräten und Browsern
Abgleich mit Akzeptanzkriterien

## Slide 7: Ampelstatus

## Slide 8: Stundentabelle
Name | Rolle | Wochenstunden | Gesamtstunden bisher
Grief | PO | 4 | 16,75
Richenzhagen | PO | 1,25 | 13,5
Blommel | QM | 6,5 | 17,75
Hazinedar | QM | 4 | 13,5
Awuklu | SM | 0 | 15,5
Dalmus | SM | 4 | 11,75
 |  | Gesamt: 19,75 | Gesamt: 88,75

## Slide 9: Umstellung auf Scrum

## Slide 10: Konsequenzen
Arbeitszyklen statt linearem Zeitplan
Priorisierung von Backlog Items
Mehr Meetings
  Planning, Review & Retrospective kombinierbar
  Daily Meeting eher in Textform
Klare Aufgabenverteilung PO, QM, SM

## Slide 11: Scrum Arbeitsablauf
PO definiert Backlog
Team entscheidet Sprint Backlog
Tägliche Kommunikation
        Status erklären
  Hindernisse erkären
  Versprechen was man bis morgen macht
Produkt Increment demonstrieren
Sprint reflektieren & Prozess verbessern

## Slide 12: FH Aachen Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik SWE – Gruppe B1 (A) www.fh-aachen.de
Fragen?