## Slide 1: SWE – Gruppe B1 (A) 4.12.2024 PO
Matthias Grief

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Was haben wir seit letztem Termin erreicht?
Herausforderungen
Projektzeitplan
Unsere Pläne bis zum nächsten Termin
Ampelstatus
Stundentabelle

## Slide 3: Was haben wir seit letztem Termin erreicht?
Ersten Sprint durchgeführt
Loginsystem teilweise implementiert
Inhaltseditor begonnen

## Slide 4: Herausforderungen
Kommunikation von Fortschritt an Aufgaben
Nicht eindeutige Zuständigkeiten
Nicht mit allen Aufgaben fertig geworden

## Slide 5: Projektzeitplan
Abgabetermin: 8.1.2025
Features vollständig bis 18.12.

## Slide 6: Unsere Pläne bis zum nächsten Termin
Nächsten Sprint planen und durchführen
  Übriggebliebene Aufgaben aus Sprint 1 fertigmachen (Login)
  Inhaltsbearbeitung vorbereiten
  Suchfunktion vorbereiten

## Slide 7: Ampelstatus

## Slide 8: Stundentabelle
Name | Rolle | Wochenstunden | Gesamtstunden bisher
Grief | PO | 4 | 32,75
Richenzhagen | PO | 3,5 | 24,25
Blommel | QM | 2 | 34,75
Hazinedar | QM | 4,5 | 29
Dalmus | SM | 3 | 20,25
Awuklu | SM | 10,5 | 31
 |  | Gesamt: 27,5 | Gesamt: 172

## Slide 9: FH Aachen Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik SWE – Gruppe B1 (A) www.fh-aachen.de
Fragen?