## Slide 1: SWE – Gruppe B1 (A) 06.11.2024 PO
Nathan Richenzhagen

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Was haben wir seit letztem Termin erreicht?
Herausforderungen
Projektzeitplan
Unsere Pläne bis zum nächsten Termin
Ampelstatus
Stundentabelle

## Slide 3: Was haben wir seit letztem Termin erreicht?
Aufbau des Backlogs in GitLab – Strukturierung und Priorisierung.
Grobe Organisation über GitLab Milestones & Issues wurde ausgebaut und spezifiziert.
Workflow für Branches und Merges festgelegt
-> saubere Entwicklung und nahtlose Integration sicherstellen
-> QM-Prozess eingebunden
Planung Zeitaufwände der Arbeitsschritte.

## Slide 4: Herausforderungen
Zeitaufwand zu jedem Aufgabenpaket realistisch einschätzen und darauf aufbauen.
Einschätzung bis Abgabetermin sinnvoll einteilen.
Abdecken aller Funktionalitäten im Backlog
-> resultierende technische Aufgaben

## Slide 5: Projektzeitplan

## Slide 6: Unsere Pläne bis zum nächsten Termin
Nahezu vollständige Implementierung der Website
Entwicklung des Produkts
  Features hinzufügen
  Requirements umsetzen
  Qualität sicherstellen

## Slide 7: Ampelstatus

## Slide 8: Stundentabelle
Name | Rolle | Wochenstunden | Gesamtstunden bisher
Grief | PO | 2,75 | 12,75
Richenzhagen | PO | 4,25 | 12,25
Blommel | QM | 2,25 | 11,25
Hazinedar | QM | 1 | 9,5
Dalmus | SM | 1,25 | 7,75
Awuklu | SM | 0,5 | 15,5
 |  | Gesamt: 12 | Gesamt: 69

## Slide 9: FH Aachen Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik SWE – Gruppe B1 (A) www.fh-aachen.de
Fragen?